### SMART Hedef 1: Veri Toplama ve Analiz Aşaması

- S (Specific - Spesifik): Son 7 yılda çıkmış tüm "Çarpanlar ve Katlar" sorularını ve MEB tarafından yayınlanan aylık örnek soruları toplamak. Bu soruları MEB kazanımlarına, kullanılan senaryo tipine (örn: parselleme, nöbet, vb.) ve soru kökündeki anahtar kelimelere göre sınıflandıran bir Excel tablosu oluşturmak.

- M (Measurable - Ölçülebilir): Hedef, ilgili yıllardaki soruların tamamının bulunması ve tamamının belirlenen kriterlere (kazanım, senaryo, anahtar kelime) göre etiketlenmesidir.

- A (Achievable - Ulaşılabilir): Bu, ulaşılabilir bir hedeftir. Çıkmış sorular ve örnek sorular MEB/ÖSYM sitelerinde mevcuttur. 1-2 kişinin odaklı çalışmasıyla tüm sorular toplanabilir ve analiz edilebilir.

- R (Relevant - İlgili): Bu hedef, projemizin temel amacı olan "soru tahmini" için zorunlu bir ilk adımdır. Hangi kalıpların var olduğunu bilmeden bir tahmin modeli geliştiremeyiz.

- T (Time-bound - Zaman Sınırlı): Tüm veri toplama, sınıflandırma ve Excel tablosunun tamamlanması için son tarih: [1 Aralık 2025].

### SMART Hedef 2: Kavram Kanıtı (Proof-of-Concept) Aşaması

- S (Specific - Spesifik): Hedef 1'de toplanan verideki en sık tekrar eden 3 senaryo kalıbını belirlemek ve bu kalıplara dayalı, sayıları değiştirerek yeni "benzer" sorular üreten basit bir Python script'i yazmak.

- M (Measurable - Ölçülebilir): Script'in, belirlenen 3 kalıp için, kullanıcıdan aldığı girdilere dayanarak anlamlı ve çözülebilir 3 yeni soru metni üretebilmesi.

- A (Achievable - Ulaşılabilir): Bu, bir yapay zeka modeli değildir, ancak "tahminin" ilk adımıdır. print() ve f-string yöntemleriyle, önceden tanımlanmış cümle kalıpları içine yeni sayılar yerleştirerek bu script kolayca yazılabilir. %90'lık bir model gerekmediği için bu, istenen "kavram kanıtı" için yeterlidir.

- R (Relevant - İlgili): Bu hedef, "soru tahmini/üretme"nin teknik olarak mümkün olduğunu ve projenin ana hedefine ulaşılabileceğini gösterir. Aynı zamanda VR/AR entegrasyonu için de bir temel oluşturur.

- T (Time-bound - Zaman Sınırlı): İlk script prototipinin tamamlanması ve test edilmesi için son tarih: [1 Aralık 2025].