#### SMART Hedef 1: Veri Toplama ve Analiz Aşaması

- S (Specific - Spesifik): Son 7 yılda LGS'de çıkmış tüm "Kareköklü İfadeler" sorularını ve MEB tarafından yayınlanan aylık örnek soruları toplamak. Bu soruları MEB kazanımlarına (örn: yaklaşık değer bulma, $a\sqrt{b}$ gösterimi, toplama/çıkarma, çarpma/bölme), kullanılan senaryo tipine (örn: alan-kenar ilişkisi, sayı doğrusunda yer bulma, geometrik şekillerle uzunluk hesaplama) ve soru kökündeki anahtar kelimelere göre sınıflandıran bir Excel tablosu oluşturmak.

- M (Measurable - Ölçülebilir): Hedef, ilgili yıllardaki soruların tamamının bulunması ve tamamının belirlenen kriterlere (kazanım, senaryo, anahtar kelime) göre etiketlenmesidir.

- A (Achievable - Ulaşılabilir): Bu, ulaşılabilir bir hedeftir. Çıkmış sorular ve örnek sorular MEB/ÖSYM sitelerinde mevcuttur. 1-2 kişinin odaklı çalışmasıyla tüm sorular toplanabilir ve analiz edilebilir.

- R (Relevant - İlgili): Bu hedef, projemizin temel amacı olan "soru tahmini" için zorunlu bir ilk adımdır. Hangi kalıpların (özellikle hangi geometrik senaryoların) sık kullanıldığını bilmeden bir tahmin modeli geliştiremeyiz.

- T (Time-bound - Zaman Sınırlı): Tüm veri toplama, sınıflandırma ve Excel tablosunun tamamlanması için son tarih: [1 Aralık 2025].

#### SMART Hedef 2: Kavram Kanıtı (Proof-of-Concept) Aşaması

- S (Specific - Spesifik): Hedef 1'de toplanan verideki en sık tekrar eden 3 senaryo kalıbını (örn: "karenin alanı verip çevresini isteme", "iki köklü ifade arasına sığan tam sayıları bulma" vb.) belirlemek. Bu kalıplara dayalı, kök içindeki ve dışındaki sayıları metodik olarak değiştirerek yeni "benzer" sorular üreten basit bir Python script'i yazmak.

- M (Measurable - Ölçülebilir): Script'in, belirlenen 3 kalıp için, kullanıcıdan aldığı girdilere (örn: "alan 50 m² olsun") dayanarak anlamlı ve çözülebilir 3 yeni soru metni üretebilmesi.

- A (Achievable - Ulaşılabilir): Bu, bir yapay zeka modeli değildir, ancak "tahminin" ilk adımıdır. print() ve f-string yöntemleriyle, önceden tanımlanmış cümle kalıpları içine yeni sayılar (ve bu sayıların köklü karşılıkları) yerleştirilerek bu script kolayca yazılabilir. İstenen "kavram kanıtı" için bu yeterlidir.

- R (Relevant - İlgili): Bu hedef, "soru tahmini/üretme"nin teknik olarak mümkün olduğunu ve projenin ana hedefine ulaşılabileceğini gösterir. Özellikle "alan", "uzunluk" gibi değerlerin değiştirilmesinin, soru zorluğunu nasıl etkilediğini test etmek için iyi bir temel oluşturur.

- T (Time-bound - Zaman Sınırlı): İlk script prototipinin tamamlanması ve test edilmesi için son tarih: [1 Aralık 2025].